## Slide 1
ブライトリンク様
アドバイザー業務でのAI活用提案
〜 面談の可視化と業務効率化に向けたPoCのご提案 〜
≠800
株式会社エイトハンドレッド

## Slide 2
Contents
目次
本提案は以下の6つの章で構成される。
01
本提案の最重要ポイント
録音許諾の重要性と顧客メリット設計
02
運用ワークフロー全体像
面談前〜面談後の4フェーズ
03
取り組み範囲・ロードマップ
Phase 1〜3の段階的導入計画
04
ソリューション概要
PoCアーキテクチャ（パターンA/B）
05
進め方・体制・スケジュール
Phase 1の詳細工程（全8週）
06
成果物・お見積もり
成果物一覧と費用
© Eight Hundred Inc.
1

## Slide 3
01
本提案の最重要ポイント
すべての施策は「顧客の録音許諾取得」が前提となります。

## Slide 4
01 本提案の最重要ポイント
なぜ録音許諾が最重要なのか
本PoCの目的は「何があれば顧客は録音を許可してくれるのか」を検証することである。
録音許諾がなければ…
✗ 面談の可視化が実現不可能
✗ アドバイザー向け指導ができない
✗ データ蓄積・分析ができない
顧客メリットの柱
面談レポートの提供
・面談内容を整理して提供
・次のアクションを明確化
・振り返りの材料として活用
顧客向けレポートの設計が、全ての施策の前提条件となります。
© Eight Hundred Inc.
3

## Slide 5
02
運用ワークフロー全体像
面談前→面談中→バックヤード相談→面談後の4フェーズで構成されます。

## Slide 6
02 運用ワークフロー全体像
4フェーズで構成されるワークフロー
各フェーズでAIが支援することで、アドバイザーは会話に集中できる環境を実現する。
Step 1
面談前
・会員DB確認
・セッションページ作成
・録音同意チェック準備
提供価値
事前準備の効率化
会員理解の深化
→
Step 2
面談中
・録音・リアルタイム文字起こし
・要点ハイライト
・次アクション候補提示
提供価値
メモ取り負荷ゼロ
会話に集中できる環境
→
Step 3
バックヤード
相談
・会話要約を支社長と共有
・AIが深掘りポイント提示
・提案オプション生成
提供価値
正確な情報共有
待ち時間短縮
→
Step 4
面談後
・会員向けレポート生成
・顧客カルテ更新
提供価値
作成工数削減
品質平準化
© Eight Hundred Inc.
5

## Slide 7
03
取り組み範囲・ロードマップ
「対象業務の拡大」と「アウトプットのクオリティ向上」の2軸で段階的に発展させます。

## Slide 8
03 取り組み範囲・ロードマップ
3段階のロードマップ
まずは新規面談で価値検証を行い、成功と失敗の学びを得てから段階的に拡張する。
Phase 1
入口の価値検証
〜3月末
対象: 新規面談（渋谷店）
アウトプット
・会員向けレポート（基本形）
・バックヤード相談用サマリ
・顧客カルテ（基本項目）
→
Go/No-Go
Phase 2
品質強化・機能拡充
〜6月末
対象: スタートアップセミナー
アウトプット
・会員向けレポート（エンタメ強化）
・推薦文生成
・深掘り自動提示
→
Go/No-Go
Phase 3
全体最適・高度化
7月以降
対象: 会員サポート全般
アウトプット
・パーソナライズ高度化
・退会兆候スコア
・アドバイザーコーチング
© Eight Hundred Inc.
7

## Slide 9
03 取り組み範囲・ロードマップ
Phase 1で提供する機能
録音許諾からレポート生成、データ蓄積までの基本サイクルを構築する。
1
同意取得フロー（オプトイン）
・録音可否の選択（可：レポート提供／否：従来運用）
・会員メリット：面談内容を整理したレポート提供
・アドバイザーメリット：メモ取り不要、相談効率化
2
録音→文字起こし→要約→構造化
・面談音声から議事録/要約を自動生成
・カルテ項目への自動抽出
3
バックヤード相談用サマリ生成
・面談途中の要約を支社長と即時共有
・相談時間の短縮
4
会員向け面談レポートの自動生成
5
データベース（ライト実装）
・Notion等を用いたDB化
・監査・権限・エクスポート性を担保
※推薦文（カウンセラーコメント）の自動生成はPhase 2へ移動しています。セミナー内容を踏まえた方が精度が高いためです。
© Eight Hundred Inc.
8

## Slide 10
04
ソリューション概要
PoCアーキテクチャはパターンA（Notion完結）とパターンB（外部併用）の2種類があります。

## Slide 11
04 ソリューション概要
ツール構成の選択肢
どちらを選択しても、顧客向けレポート生成は必須であり、本提案の中核となる。
パターンA：Notionで完結
メリット
月額単位の契約で柔軟、追加コスト最小、ツール間連携不要
デメリット
リアルタイム文字起こしはPCのみ（スマホは録音後アップロード）
推奨ケース
低コストで顧客向けレポートの価値検証に集中したい場合
パターンB：外部プロダクト＋Notion
メリット
アドバイザー指導機能を同時に検証可能、スマホ対応充実
デメリット
ツール費用追加、検証項目増で複雑化、データ連携確認必要
推奨ケース
アドバイザー評価・コーチング機能も早期検証したい場合
確認事項：Miitel/AMPTalk等の録音データエクスポート可否については、ブライトリンク様側でご確認をお願いいたします。
© Eight Hundred Inc.
10

## Slide 12
05
進め方・体制・スケジュール
Phase 1は全8週の工程で進めます。

## Slide 13
05 進め方・体制・スケジュール
Phase 1 スケジュール（全8週）
設計と実装を集中的に実施し、5週間のPoC運用で十分なデータを収集する。
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
Step 0
キックオフ
Step 1
設計
Step 2
実装
Step 3
PoC運用
Step 4
評価・判定
Go/No-Go判定基準
同意率
50%以上
会員満足度
「良かった」70%以上
現場運用
「負荷なく運用」
生成品質
修正率30%以下
© Eight Hundred Inc.
12

## Slide 14
05 進め方・体制・スケジュール
体制案
週1回の定例MTGで進捗確認と課題解消を繰り返しながら進める。
ブライトリンク様
・オーナー（企画/経営戦略）
・渋谷店責任者
・現場担当（数名）
・情報システム/セキュリティ窓口
800
・PM
・AI/データ設計
・業務設計（現場導線）
・プロンプト/テンプレ設計
週次MTGの運営方針
毎週1回（60分）・オンラインまたは対面
進捗確認 → 課題共有 → デモ/レビュー → 次週確認
© Eight Hundred Inc.
13

## Slide 15
06
成果物・お見積もり
PoCの成果物一覧と費用をご説明します。

## Slide 16
06 成果物・お見積もり
成果物一覧
PoCの学びを次フェーズに活かすためのドキュメントを整備する。
PoC要件定義（目的/KPI/同意運用/対象範囲）
収録〜生成〜格納のPoCワークフロー一式
テンプレート（会員向け面談レポート、顧客カルテ項目、バックヤード相談用サマリ）
運用マニュアル（現場向け）
PoC結果レポート（KPI、結果の総括・課題、次フェーズ案）
次フェーズ（全社展開/基幹連携）ロードマップ
© Eight Hundred Inc.
15

## Slide 17
06 成果物・お見積もり
お見積もり
まずはパターンAで価値検証に集中し、成果に応じて拡張することを推奨する。
プランA（推奨）
Notionのみ、標準スコープ
600万円
（税別）
期間: 2ヶ月
✓ 同意取得〜レポート生成フロー
✓ テンプレートの作り込み
✓ カルテ項目の詳細設計
✓ ヒアリング4〜5回
プランB
外部プロダクト併用
800万円
（税別）
期間: 2ヶ月
✓ プランAの内容すべて
✓ 外部プロダクト連携設計
✓ アドバイザー評価機能検証
✓ ヒアリング5〜6回
※Notionライセンス（月額¥3,800/人）・録音デバイス・外部プロダクトライセンスはブライトリンク様側でご準備ください。
© Eight Hundred Inc.
16

## Slide 18
ご清聴ありがとうございました
ご不明点・ご質問等ございましたら
お気軽にお申し付けください。
≠800
株式会社エイトハンドレッド